클라우드컴퓨팅

텀 프로젝트 2: 중간 보고

| 대표학생 이름 | 김성욱 |
| --- | --- |
| 대표학생 학번 | 202024191 |
| 대표학생 소속 학과/대학 | 정보컴퓨터공학부 |
| 분반 | 059 |

<주의사항>

- 팀 과제 입니다. (팀 대표 또는 팀원 중 아무나 한 명만 제출하면 됩니다.)

- 각각의 질문 아래에 답을 작성 후 제출해 주세요.

  - 소스코드/스크립트 등을 제출하는 경우, 해당 파일의 이름도 적어주세요.

- PLATO제출 데드라인: 공지사항 참고

  - 데드라인을 지나서 제출하면 0점

  - 주말/휴일/학교행사 등 모든 날짜 카운트 함

  - 부정행위 적발 시, 원본(보여준 사람)과 복사본(베낀 사람) 모두 0점 처리함

  - 예외 없음

- PLATO에 아래의 파일을 제출 해 주세요

  - 보고서(PDF 파일로 변환 후 제출, 또는 워드문서 그대로 제출)

    - 보고서의 경우 PDF/DOC/DOCX 이외의 확장자는 제출 불가

    - 다른 확장자로 제출했는데 채점자 컴퓨터에서 파일이 열리지 않으면 0점 처리

  - 보고서 파일명 및 보고서 첫 페이지에 이름과 학번을 입력 해 주세요.

<개요>

이번 과제는 텀 프로젝트 중간 보고를 작성하여 제출하는 내용입니다.

<텀 프로젝트 : 중간 결과물>

[1] 역할분담 및 진행상황. 팀 구성원 별로 어떤 모듈/프로그램을 담당하는지 설명하고, 진행상황에 대해 %로 표현하세요.

답변) 멤버 별 담당파트 + 진행률:

김성욱(팀장): OpenClaw 연동 담당(진행률: 40%) / WebSocket 클라이언트 구현, 페어링 문제 해결, openclaw-proxy 완성 등 따다소: 보고서 작성, 멀티테넌트 웹 UI 개발 담당(진행률: 40%) / 사용자 전환 대시보드, Workspace 패널, 요청 내역 시각화, 동적 테넌트 관리 API 및 웹 폼 구현 이시하: AaaS Gateway 구현 담당(인증/인가/라우팅/매핑/로깅)(진행률: 50%) / Mock LLM 서버, OpenAI 백엔드 연동, Docker Compose 환경 구성, smoke.sh 회귀 테스트, OpenClaw 패치 설계

[2] 도전과제 프로젝트를 진행하는데 있어, 어려운 점, 해결하기 어려운 문제 등에 대해 설명하세요.

답변) 어려운 점/해결하기 어려운 문제:

OpenClaw 연동 시도 중 헬스체크 단계에서 지속적으로 오류가 발생했다. OpenClaw는 기본적으로 사용자가 UI를 통해 직접 승인 버튼을 눌러야 연결되는 WebSocket 기반 페어링 구조로 설계되어 있어, 사람의 개입 없이 자동으로 연결해야 하는 서버 환경에 적합하지 않다. 구체적으로는 모든 디바이스가 사전에 페어링 승인을 받아야만 chat/agent 호출이 가능하고, 인증 토큰 위치도 일반적인 HTTP 헤더가 아닌 WebSocket 연결 파라미터(connect.params.auth.token)에 위치해 있어 일반적인 API 연동 방식과 다르다. 또한 OpenAI 호환 HTTP 엔드포인트(/v1/chat/completions)가 소스 코드 안에는 존재하지만 실제 gateway 서브커맨드로 실행하면 라우터에 등록되지 않아 호출 시 404 오류가 반환된다. 이 두 가지 문제로 인해 현재 OpenClaw를 에이전트 실행 백엔드로 직접 활용하지 못하고 있는 상황이다.

답변) 해결 계획:

backend mode를 Mock LLM와 OpenAI, OpenClaw로 구분해 세부기능을 확인했다. 현재 OpenClaw를 통하지 않고 OpenAI API를 통해서 개략적인 시스템 아키텍처와 6가지 개발 목표를 달성하는데에 성공했다. 추후 Backend를 OpenClaw를 설정하는 것에 시도할 예정이다. 단기적으로는 OpenClaw Control UI에서 1회 수동으로 페어링 승인을 진행한 뒤, 발급된 토큰을 서버에 저장해두어 이후 요청부터는 자동으로 연결되게 하는 방식을 우선 시도할 예정이다. 이 방법으로 연결이 가능해지면 ws 라이브러리를 도입해 WebSocket 클라이언트를 구현하고, 요청마다 고유 ID를 부여해 응답을 매칭하는 구조로 openclaw-proxy.ts의 callOpenClaw() 함수를 완성한다. 완료 기준은 Backend를 OpenClaw로 설정했을 때 sandbox 컨테이너의 container_id가 응답 헤더에 반환되는 것이다. 만약 토큰 영구화가 어려울 경우, OpenClaw 소스 코드에 service account 개념을 추가하여 페어링 없이도 자동 연결을 허용하는 기능을 직접 구현하는 방향도 병행 검토한다. 위의 방향이 아니더라도 약 1주일 간 OpenClaw의 에이전트 인스턴스를 컨테이너화해서 서비스화할 수 있는 방법을 추가적으로 검토해볼 예정이다.

[3] 중간 결과물 업로드 지금까지 개발한 결과물을 깃헙에 업로드 하고, 깃헙 주소(URL)를 입력하세요.

답변) 깃헙주소:

https://github.com/wannabidr/cloud-computing-term-project/tree/main

끝! 수고하셨습니다