팀원용 개발 핸드아웃

OpenClaw 기반 Multi-Tenant Agent-as-a-Service 플랫폼

한 줄 목표 공용 OpenClaw agent 시스템을 클라우드에 올리고, 각 사용자는 자기 workspace와 OAuth profile로 격리된 컨테이너 실행 환경에서 agent를 API처럼 호출한다.

개발 목표

로컬 PC에서 여러 agent/container를 실행할 때 발생하는 CPU/메모리 부담을 클라우드 실행으로 이전한다.

팀/회사 사람들이 동일한 agent 정의를 공유하되, 작업 파일과 모델 인증은 사용자별로 분리한다.

사용자별 workspace, OAuth profile, session, sandbox container를 묶어 안전한 실행 단위로 관리한다.

컨테이너 실행 시간과 리소스 사용량을 기록하여 종량제 비용 분석의 기반을 만든다.

핵심 구성

| 모듈 | 역할 |
| --- | --- |
| AaaS API Gateway | 사용자 인증, agent 호출 API, rate limit, audit log |
| Tenant Workspace Router | user_id + workspace_id를 안전한 서버 내부 경로로 매핑 |
| OAuth Profile Router | 사용자별 OpenAI/Codex OAuth profile 선택 |
| OpenClaw Gateway | 공용 agent 정의 실행, session/agent routing |
| Docker Sandbox | 사용자 workspace를 mount하고 tool execution을 격리 |
| Usage Monitor | 요청 수, 실행 시간, CPU/memory, 사용자별 사용량 기록 |

개발 Outline

1주차: OpenClaw fork 분석, cloud VM 개발 환경 구성, Docker sandbox 동작 확인

2주차: API Gateway POC 구현, agent target 호출, 사용자 token 검증

3주차: 사용자별 workspace router 구현 및 path traversal 방어

4주차: OAuth profile router 구현, 사용자별 OpenAI/Codex profile 선택 검증

5주차: container resource limit, idle cleanup, usage/audit log 구현

6주차: mock LLM 테스트, 데모 시나리오, 최종 보고서/발표자료 정리

데모 시나리오

User A와 User B가 같은 code-review agent를 호출한다.

각 사용자는 서로 다른 workspace에서 작업하고, 서로의 파일을 읽을 수 없다.

각 agent 실행은 별도 Docker sandbox에서 수행되며 리소스 제한이 적용된다.

모델 호출은 사용자별 OAuth profile로 수행되고, 사용량 로그가 사용자별로 남는다.

팀 내 작업 분담 초안

| 역할 | 담당 내용 |
| --- | --- |
| 플랫폼/배포 | Cloud VM, Docker Compose, reverse proxy, OpenClaw Gateway 실행 |
| API/인증 | API Gateway, token 인증, workspace 소유권 검증 |
| OpenClaw 연동 | agent target 호출, workspaceDir/authProfileId 주입 방식 조사 및 구현 |
| 관측성/테스트 | usage log, mock LLM, 격리/권한 테스트, 데모 데이터 |